Отчет об итогах реализации

на территории сельского поселения Садгород муниципального

района Кинель-Черкасский Самарской области

инициативного проекта

Благоустройство территории возле памятника «Павшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг» с.Репьевка

| № п/п | Наименование показателя | ¦ Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дата начала работ по реализации инициативного проекта | 13.05.2026 |
| 2 | Дата окончания работ по реализации инициативного проекта | 26.06.2026 |
|  | Часть территории сельского поселения, на которой был реализован инициативный проект с указанием названия соответствующего населенного пункта, адреса (адресов) части территории сельского поселения и (или) иного описания местоположения части территории сельского поселения, позволяющего идентифицировать границы соответствующей части территории сельского поселения | Самарская область, Кинель- Черкасский район, с. Репьевка ул. Победы |
| 4 | Описание действий, которые были совершены при реализации инициативного проекта, в том числе указание объекта (объектов), который (которые)был создан реконструирован, отремонтирован) при реализации инициативного проекта в случае создания (реконструкции, ремонта) объекта (объектов). | - сформирован эстетический облик территории у памятника «Павшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг»; - повысили привлекательность села Репьевка для жителей и гостей. - установили лавочки, урна. - посадили цветы, кустарники. - вырубили поросли, старые деревья. |

|  | Общая стоимость инициативного проекта | 103 000,0 рублей |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Объем средств бюджета сельского поселения, которые были израсходованы на реализацию инициативного проекта | 3000,0 рублей |  |
| 7 | Общий размер внесенных инициативных платежей (в случае внесения инициативных платежей) | 100 000,0 рублей |  |